**MEMORIAL DESCRITIVO**

**COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE**

**JUSTIFICATIVA:**

Esta obra se faz necessária para dá continuidade na cobertura do anexo do Centro Integrado de Saúde, iniciado em 2022. Nesta etapa de obra, será coberta parte do estacionamento da frota da saúde, e a entrada

**1. OBJETO:**

O objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para prestação do serviço de fabricação e instalação de estrutura metálica e cobertura com telhas canalete 90, conforme descrições, e condições estabelecidas no termo de referência deste edital.

**2. DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS**

O projeto arquitetônico ficará disponível na secretaria de obras, e poderá ser solicitado pelo licitante.

**2.1 ESTRUTURAS DA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO DE SAÚDE INTEGRADA:**

Características do serviço:

- A cobertura possui área de 210m², com medidas que variam de acordo com a estrutura existente, e deverá dá continuidade ao telhado existente acima da laje do anexo do centro integrado de saúde, podendo serem soldadas ou não às tesouras.

- As telhas usadas na cobertura serão tipo metálicas galvanizadas, as mesmas usadas na estrutura existente acima da laje. Também será usado telhas para o fechamento lateral da cobertura no vão entre a laje e a cobertura.

-Serviço de fabricação e instalação de estrutura metálica, será composto de 5 tesouras em metalon ou perfil C enrijecido, e trama de aço composta por terças.

- Fabricação e instalação de viga treliçada metálica com perfis enrijecidos, para apoio das tesouras, conforme projeto arquitetônico.   
-Fabricação e instalação de 7 colunas de aço, com perfil quadrado 10x10cm

- Será usado forro em PVC branco em 20m² da cobertura mais baixa conforme o projeto.

- Toda estrutura será pintada com tinta esmalte sintético nas cores cinza, preta, azul, verde, ou outra cor recomendada pelo responsável da medição da obra, recebendo uma demão de fundo anticorrosivo.

-A empresa fica responsável pelo fornecimento e transporte da matéria prima e mão de obra relacionada ao serviço contratado.

**3. PAGAMENTO, PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO:**

3.1. O pagamento será efetuado em 3 (quatro) parcelas, até o 10º (décimo) dia do mês seguinte ao vencido, contados da efetiva prestação dos serviços, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal/fatura, devidamente visitada pelo responsável do órgão requisitante.

3.2. O prazo de execução será de 45 dias partir da assinatura do contrato.

**4 - OUTROS SERVIÇOS:**

4.1. Transporte, alimentação, hospedagem inclusive pessoal para o trabalho de campo e outras despesas, que se fizerem necessário a perfeita execução dos serviços, não serão fornecidos pelo Município de Tocantins/MG, ficando a cargo da empresa contratada.

**5 - EXIGÊNCIAS DECORRENTES DA EXPERIÊNCIA DA EMPRESA CONTRATADA E CONFORMIDADE TÉCNICA:**

5.1. Todas as atividades propostas serão desenvolvidas por profissional especializado, conforme as praxes legais exigidas, com equipamentos e objetos de uso pessoal próprios, sendo estes necessários à prestação dos serviços. O contratado (a) deverá ficar disponível para esclarecer quaisquer dúvidas do Município com relação aos serviços prestados.

5.2. A empresa a ser contratada deverá apresentar a documentação especificada no edital, bem como, ainda, manter sua regularidade durante o prazo de vigência do contrato.

5.3. A Visita Técnica será indispensável para a proponente conhecer os locais que serão objetos da prestação de serviços, tais como as áreas envolvidas, suas estruturas físicas, e estado de conservação.

**6 – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TOCANTINS/MG.**

6.1. Efetuar pagamento a empresa contratada no prazo e forma estipulados, mediante a apresentação da nota fiscal do serviço, de conformidade com as autorizações expedidas pelo Executivo Municipal.

6.2. Fiscalizar a correta execução do contrato, por intermédio da Secretaria de Obras.

Tocantins, 22 de Agosto de 2022.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bruno Marques Roberti

Secretário de Obras

Prefeitura Municipal de Tocantins-MG